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[bookmark: _GoBack]ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта «Волоконно-оптическая линия связи (BOЛC) «13-ЮГ-34-Новоанинский-Алексеевский» на территории  Большебабинского сельского поселения, Яминского сельского поселения, Алексеевского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.
	п/п
	Наименование разделов
	Содержание

	1.
	Вид документа по планировке и межеванию территории
	Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта

	2.
	Заказчик (полное и
сокращенное
наименование)
	Публичное акционерное общество «Вымпел- Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом»)

	3.
	Источник финансирования работ
	Средства ПАО «Вымпел-Коммуникации»

	4.
	Объект планировки и межевания территории, его основные характеристики
	Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) «13-ЮГ-34-Новоаннинский-Алексеевский»
Местоположение: Волгоградская область, Алексеевский район

	5.
	Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов по этапам разработки документации по планировке и межеванию территории, последовательность и сроки выполнения работ
	5.1. Подготовка проекта планировки территории состоит из основной части и материалов по ее обоснованию.
5.1.1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки включает в себя:
1. Чертеж планировки территории, на котором отображаются:
- красные линии (существующие и планируемые);
- полоса временного отвода;
- линии, обозначающие коммуникации инженерного оборудования (существующие и планируемые).
5.1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
1. Материалы в графической форме:
- схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
-  схема границ зон с особыми условиями использования территории.
2. Материалы в текстовой форме:
- пояснительная записка;
- приложения.
5.2. Подготовку проекта межевания территории осуществить в составе проекта планировки территории.
Проект межевания территории – включает в себя чертеж межевания, на котором отображаются:
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков под линейными объектами;
- границы зон действия публичных сервитутов;
- границы территорий объектов культурного наследия (при наличии);
- границы зон с особыми условиями использования территории;
- имеющиеся ограничения (обременения) земельных участков (по документам, определяющим имущественные и земельные отношения) (при наличии).
На чертеже межевания отражен перечень земельных участков, вовлекаемых в границы охранной зоны линейного объекта.
В составе проекта межевания осуществить разработку градостроительный план на линейный объект.
5.3 Документация по планировке территории оформляется на бумажном и электронном носителях и предоставляется в орган местного самоуправления:
- на бумажном носителе и в электронном виде CD или DVD утвержденной документации по планировке и межеванию территории подлежит безвозмездной передачи в управление архитектуры и строительства комитета ЖКХ для размещения в информационной системе градостроительной деятельности.
Срок разработки документации – не позднее календарного месяца с момента утверждения настоящего технического задания.

	6.
	Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации
	Осуществить подготовку документации по планировке территории на основании документов:
- территориального планирования, правил землепользования и застройки, в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования, с учетом требований ст. 41-43 Градостроительного кодекса РФ;
- закона Волгоградской области от 24.11.2008 г. № 1786-од;
- постановления Главы Администрации Волгоградской области от 05.09.2007 г. № 1574 (ред. от 30.08.2011) "Об утверждении временных региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области";
- постановления Главы Администрации Волгоградской области от 13.06.2007 г. № 990 "Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Волгоградской области, документов территориального планирования муниципальных образований Волгоградской области";
-  «Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (РДС 30-201-98);
- Постановление администрации Алексеевского муниципального района Волгоградской области от 16.03.2016 г. № 171

	7.
	Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации, инженерных изысканий для разработки документации по планировке и межеванию территории
	· Осуществить подготовительные работы по сбору исходных данных:
· - сведения органа кадастрового учета;
· - ведения ЕГРП.

	8.
	Перечень органов государственной власти РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправления, согласовывающих данный вид градостроительной документации
	Управление архитектуры и строительства комитета ЖКХ в течение тридцати дней осуществляет проверку подготовленной документации по планировке и межеванию территории на соответствие требованиям, определенным действующим законодательствам РФ. По результатам проверки, указанные органы принимают соответствующее решение о назначении публичных слушаний, либо об отклонении такой документации и о направлении на доработку.

	9.
	Иные требования и условия
	Обеспечить подготовку демонстрационных материалов, необходимых для проведения публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, в виде материалов для открытого опубликования.
Уведомить о сроках проведения публичных слушаний правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой осуществляется подготовка документации. Проект планировки и межевания, до утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии с Градостроительным кодексом. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте.




